安徽虹达道路桥梁工程有限公司

合肥经开区排水设施排查整治完善工程一期-桃枝路泵站片区排水提标改造及入河排口治理工程-土石方工程分包

招  标  文  件

招标人：   安徽虹达道路桥梁工程有限公司  （盖单位章）

2026   年   4   月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法 	22

第四章 合同条款及格式	30

第五章 计价依据及工程造价确认	46

第六章 工程量清单及图纸	50

第七章 投标文件格式	51

# 第一章 招标公告

1. 招标条件

本招标项目合肥经开区排水设施排查整治完善工程一期-桃枝路泵站片区排水提标改造及入河排口治理工程-土石方工程分包已具备招标条件，招标人为安徽虹达道路桥梁工程有限公司，现对该项目施工进行公开招标，欢迎满足条件的投标人积极响应投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：合肥市，招标人指定地点。

2.2 建设规模：该项目为合肥经开区排水设施排查整治完善工程一期-桃枝路泵站片区排水提标改造及入河排口治理工程配套土方项目，根据项目整体进度要求完成土方开挖、装卸及外弃运输，约 11.5 万 m³。本项目主要位于市政道路内施工，工期紧、任务重、影响大，安全文明施工要求高，社会关注度高，因工期紧迫，要求多点同时开工，施工时应合理安排时间，做好施工中的噪声控制、扬尘管理，安全文明施工等措施。

2.3 计划工期：540天。

2.4 招标范围： 招标文件及其答疑澄清和工程量清单等范围内全部工程内容，本项目无图纸，可参考项目相关的支护、建筑图纸。

2.5 标段划分：☑不分标段，整体为一个标段。

□本项目共划分为   个标段，具体为：I标段：    ；II标段：    。

2.6 项目概算价：     人民币457.53万元

2.7 其他：                        /                     。

2.8合同签订单位：     安徽虹达道路桥梁工程有限公司     。

3. 投标人资格要求

3.1投标人资质要求：投标人须具备独立法人资格，持有有效的营业执照；属于公司承包类项目专业分包供应商库中单位，自2023年1月1日以来具有土石方施工或土方外运项目相关施工业绩，具有有效的安全生产许可证。

3.2报名单位信用要求：

至截止时间为止，报名单位（不包含其不具有独立法人资格的分支机构）不得存在以下情形之一：

被列入人民法院“失信被执行人”名单的（查询网址“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/）；【提供网站截图】

被列入国家市场监督管理总局“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”的（查询网址“国家企业信用信息公示系统” http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；【提供网站截图】

被国家税务总局列入“重大税收违法案件当事人名单”的（查询网址“国家税务总局”http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitMajor.html）；【提供网站截图】

报名单位或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。【提供上述主体无行贿犯罪行为承诺】

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 其他要求：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 特殊要求：             /            。

4. 招标文件的获取

4.1 获取时间：  2026 年 4 月  20  日至  2026 年 4 月  27  日  15  时  00    分。

4.2 获取方式：

（1）登录合肥热电集团有限公司官网（http://www.hfrdjt.com/web/index.jsp）获取。

（2）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（周一至周五，上午9:00-11:00，下午2:30-5:00，节假日休息）拨打0551-63545980。

4.3 招标文件免费获取。

5. 开标时间、地点及投标文件的递交

5.1 开标时间（投标截止时间、投标文件递交的截止时间，下同）： 2025 年 4 月 27 日 15 时 00  分；

5.2 投标文件递交地点：合肥市包河区关麓路与汤泉路交口向西100米 安徽虹达道路桥梁工程有限公司 1楼 开标室。

5.3 密封投标文件的递交：投标人下载电子版招标资料，于投标截止时间前递交纸质版投标文件（自招标文件发布至投标截止时间期间的工作时间提交，工作日的9:00-11:00,14:30-17:00）。

5.4投标文件要求：上述要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证等文件提供复印件并加盖公章，投标资料需盖公章。投标文件正本一份，副本二份，商务标和技术标分别密封提交。

5.5逾期递交的或者未按指定方式递交的投标文件，招标人将不予接收。

6. 联系方式

招标部门联系人__侍工____

联系人电话 0551-63545980

7. 询标注意事项

对于投标中存在疑虑需要询标的，评标委员会可以通过邮箱、电话等形式询问，投标人将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应保持联系，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在规定时间内回复（15分钟），若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 外部资金 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 见招标公告 日历天 计划开工日期： 2026 年 4 月 日（具体开工日期以开工令为准） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 项目实施过程中无安全责任事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信用 | （1）资质要求： 见招标公告 （2）业绩要求： 见招标公告 （3）项目经理资格及业绩要求： 见招标公告 （4）其他要求：见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织，投标人自行踏勘。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清招标文件的时间和形式 | 时间： 年 月 日 时 分前 |
|  |  | 形式：通过电话或邮箱等形式通知 |
| 2.2.3 | 招标文件的澄清、修改发布的时间和形式 | 时间： 年 月 日 时 分前 |
|  |  | 形式：通过电话或邮箱等形式通知 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 本项目最高投标限价（招标控制价）为：4575275元。 投标人报价不得超过上述最高投标限价，具体见工程量清单及最高投标限价清单。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | ☑不要求递交投标保证金 因供应商库中的单位已缴纳入库保证金，本项目不再要求投标保证金，如发生需扣除中标人投标保证金的情况，从中标人的入库保证金中扣除，本项目最高扣除投标价的2%。 □要求递交投标保证金 投标保证金的形式：银行转账或银行保函 招标人指定的接收投标保证金的开户银行及账号如下： 账户名称： 开户银行： 账 号： 投标保证金的金额：人民币 万元 备注： - 投标保证金的到账截止时间：至投标截止时间止（北京时间），以到账时间为准。 （2）以银行转账或银行电汇形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。投标保证金转出帐户名称应与投标人名称应完全一致。（提供基本户相关证明材料） （3）如采用银行保函，银行保函由合肥市行政区域范围（含四县一市）内的银行出具的见索即付无条件保函。保函原件在开标现场密封递交给招标人。 （4）投标人参与本项目多个标段投标的（如分多标段的），应该按标段分别递交投标保证金。未递交投标保证金的标段，其投标无效。 |
| 3.6.4 | 非加密电子投标文件、纸质版投标文件递交要求 | □无需提供。 ☑非加密电子投标文件： 1 份，中标人在中标后提交至招标人处。 ☑纸质版投标文件：份数及密封要求见招标公告中描述。 |
| 4.1.2 | 非加密电子投标文件、纸质版投标文件密封和标记要求 | 非加密电子投标文件封套： 投标人地址： 投标人名称： （项目名称） 标段非加密电子投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 纸质版投标文件封套： 投标人地址： 投标人名称： （项目名称） 标段纸质版投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 同开标时间 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见招标公告 开标地点：见招标公告 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限： 2 日 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求 （1）履约担保的形式：☑银行转账 □银行电汇 ☑银行保函 □担保机构担保 □保证保险 （2）履约担保的金额：中标金额的5% （3）如采用银行转账、电汇方式的，招标人指定的接收履约保证金的开户银行及账号： 账户名称： 开户银行： 账 号： （4）如采用银行保函，银行保函应为合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。 （5）如采用担保机构担保，应为注册地在合肥行政区域（含四县一市）范围内的融资担保机构或经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保。 （6）履约保证金退还时间：项目完工验收合格后，中标人申请退还。如递交保函，保函有效期不低于项目实施周期。 ☑不要求 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 承包方式 | 包工、包料、包质量、包安全、包文明、包工期 |
| 9.2 | 分包 | ☑不允许 □允许，允许分包的专业工程：经招标人和监理人书面同意，中标人可以将其他非主体、非关键性专业工程分包给第三人。 投标人可在投标文件中注明拟分包的专业工程及拟分包单位资质、业绩等情况。 |
| 9.3 | 主要材料要求 | □主要材料甲供，其他材料由中标人自行采购。 ☑主要材料由中标人自行采购 （1）中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负；若鉴定无质量问题，因此发生的一切费用由招标人自行负责。 （2）因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。 （3）中标人自行采购的材料必须选用招标人推荐的品牌或不低于推荐品牌质量标准的其他品牌；采用其他品牌的应附附件注明详细品牌、相关技术参数、业绩等经评审小组评审，未附附件且为提供相关参数、业绩，或经评审小组评审未通过的，中标后只能从业主推荐品牌中进行选择，价格不予调整。另投标单位在投标时必须注明投标时参考的品牌。 本工程乙方购买材料中，甲方推荐的材料（设备）及厂家、品牌如下： 序号; 材料名称; 技术标准和要求; 品牌或厂家. 1. 2. 3. 注：所有非甲供材均需符合国标，并提供质量合格证及检验报告（保温材料还需出具燃烧等级相关检验证明）。同时，上述材料还需通过建设单位、总包单位相关材料验收规定。 （4）中标人需在工程开工前3天内提供采购样品封存，实际采购材料应与封存样品一致。 （5）主要材料（钢管、热镀锌钢管）价格调整办法 1）依据投标时的《工程造价信息》发布的材料价格信息确定投标报价的基准价格。 2）可调材料价格波动风险幅度约定为基准价的±15%。对比材料采购当期《工程造价信息》发布的材料价格信息： ①从工程投标截止日到工程竣工期间波动幅度在基准价±15%以内的材料价格不作调整。 ②可调材料采购当期信息价上涨超过基准价15%的，调整超过基准价15%以上的价差（如报价高于基准价的，高于部分应作扣除，最多扣到不调为止）。 ③可调材料采购当期信息价下跌超过基准价15%的，调整超过基准价15%以外的价差（如报价低于基准价的，低于部分应作扣除，最多扣到不调为止）。 3）价格调整仅调整主要原材料单价。其余辅材、人工费、包装费、运输费、保险费、检测费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等费用合同期内不作调整。 4）执行合肥市最新相关政策文件规定。 ☑本工程采用商品砼。 ☑本项目采用预拌砂浆。 |
| 9.4 | 工程计价方式 | 工程量清单计价，具体详见招标文件第五章。施工单位需自行勘察现场，综合报价，除设计变更、经济签证以及招标文件约定可调价格的按实调整外的成本、利润、管理费、税金、措施费等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险，投标人应作出正确评估并体现在报价中，一旦中标，其合同总价不作调整。 |
| 9.5 | 增值税税金相关要求 | 发票类型：增值税专用发票（税率：9%，如有调整按最新有关规定执行，不含税金额保持不变） |
| 9.6 | 投标人报价文件编制要求 | （1）本工程工程量清单和最高投标限价（招标控制价）采用2018版安徽省建设工程计价依据编制，故投标人报价文件的编制和清单组价亦应符合2018版安徽省建设工程工程量清单计价办法及其配套文件的相关规定。据测算，该计价依据在人工含量和工程组价上较2005版安徽省建设工程计价依据小，在使用新版计价依据后，各投标人应充分考虑不同计价依据的差别风险，自行考虑建设成本，理性报价。 （2）本项目工程量清单、最高投标限价（招标控制价）发出后，投标人应对其数据进行复核，如认为数据有误且达到招标人应予修正的程度，可按照本招标文件规定的程序及时限要求提出。 （3）工程量清单报价书编制人应为投标人或工程造价咨询单位具有造价执业资格的人员。鉴于现阶段为造价员取消过渡阶段，工程量清单报价书编制人可为造价员，评审过程中不对造价员执业专用章的时间有效性或电子执业章的时间有效性进行评审。 （4）本投标人应依据招标人提供的招标图纸、招标文件、澄清、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，参照有关定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场价格及投标人实际情况编制工程投标报价，投标报价不得低于成本价。 （5）除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。 （6）除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。投标人不得任意修改清单项目、工程量、计量单位、项目特征及工作内容的表述、项目排列顺序等，否则其投标报价不予接受。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填单价或合价的工程项目，招标人将不予结算及支付。 （7）除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目（除设计变更、经济签证以及招标文件约定可调价格的按实调整外）的成本、利润、管理费、税金、措施费等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险，投标人应作出正确评估并体现在报价中，一旦中标，其综合单价不作调整。 （8）投标人应参照招标人发出的本设计图纸等资料，结合踏勘现场以及理解、编制的施工组织和技术方案和考虑的风险自行对措施费项目进行报价。投标人所报的措施费为完成该项目施工及管理服务所发生的一切涉及的措施费用，措施费中须包括但不限于工程量清单中所描述的各项措施费用项目和完成该工程所发生的除该文件中所描述外另包括但不限于：大型机械设备进出场及安拆费、垂直运输费、水平运输费、材料二次倒运费、抢工费、夜间施工费、施工降排水费、冬雨季施工增加费、地上地下设施建筑物的临时保护设施费、渣土费、扬尘治理、地下室照明及其他必要的安全防护设施费等。措施费为包干价，不因工程量的增减、工程变更、施工组织设计和技术方案等任何因素的变化而调整。 （9）材料、机械设备价格市场风险：除甲供材、暂定价以及约定可调整的材料和设备以外，由投标人自行采购的材料，中标综合单价为包死价，投标单位在确定投标报价时应充分考虑材料价格涨跌等市场风险因素，除招标文件、合同另有约定外，这部分材料价格今后不作任何调整。 （10）暂列金额（预留金）、暂定价、暂估价：根据最高投标限价中金额报送，不得变更。 |
| 9.7 | 相关政策要求 | （1）承包人在工程实施过程中的用工行为，必须严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《安徽省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（皖政办〔2016〕22号）以及《合肥市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（合政办〔2017〕37号）等文件精神的有关规定，依法与招用的农民工签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。承包人必须在合肥市市域范围内银行设立农民工工资专用账户，专户资金使用、监管严格按照《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办[2013]55号文件）执行。本工程最高投标限价（招标控制价）已按《关于发布建设工程人工费计算最低标准的通知》（合造价【2013】16号及《合肥建设工程市场价格信息》（合肥市城乡建设局，http：//cxisi.hefei.gov.cn/f/index）规定包含建设工程工资性工程款”，建设工程工资性工程款作为不可竞争费，投标人应在投标报价时综合考虑，无需在“不可竞争项目清单与计价表”单独列出，中标后按上述文件规定办理相关专户设立、工资支付等事宜。【由招标人根据工程项目投资规模大小等实际情况决定是否需要设立农民工工资专用账户】 （2）承包人必须严格按照《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》（合建〔2015〕33号）文件规定落实扬尘污染防治措施。 （3）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 9.8 | 付款方式 | （1）本工程无预付款；每月根据工程进度支付已完工程量工程款的 70%进度款；总包工程完工后付至已完工程量的 80%，总包工程竣工验收合格后付至已完工程量的 90%；审计结算后开具全额增值税专用发票，付至结算价的 97%，余款 3%作为质保金，待质保期满且承包人完全履行了保修义务质量回访合格后付至审定价款的 100%（无息）。质保期为工程竣工验收合格之日起计两年。 （2）如承包人未按合同约定向发包人支付违约金，发包人可从当期应付工程进度款中直接扣除同等金额。 （3）每次付款前，承包人需按照发包人要求每月提供足额的增值税专用发票，税率按合同约定执行。如有国家相关政策变动以最新规定执行，结算时不含税金额保持不变，税额相应调整。 （4）每笔款项支付前，承包人须事先报送书面的款项申请，并提供当期已完成工程量计量文件及其他满足付款条件的证明材料，经发包人审核通过后支付。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符的，作否决投标处理。 |
| 9.9 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。 （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准。 （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释。 （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。 （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 9.10 | 创优目标 | 无 有：本项目要求争创“黄山杯”、“省级建筑工程安全文明标准化工地 ”及以上荣誉，中标人需配合招标人办理，做好相关资料档案，因创新创优产生的费用包含在投标报价中，不再另行计取。 |
| 9.11 | 其他说明 | （1）投标人应进行充分地现场踏勘，投标人自行考虑施工所需物资材料及设备的进退场施工便道问题，此部分可能发生的费用投标人应在投标报价中综合考虑。 （2）在本标段招标范围内，只要图纸或相关答疑及招标文件中已列示或说明的项目、内容（不论工程量清单中是否包含），均需计价，如果系清单漏项或工程量错误的，在招标文件规定的答疑期内投标人没有向招标人提出，视同完全认可本项目的招标范围及工程量清单；清单漏项部分视同中标人优惠或其他报价已包含此部分费用，工程量清单有误的，在规定的时间内 没有向招标人提出异议的，视同认可清单的工程量；如若分部分项发生设计变更或招标人指令变更（增加或减少），则结算时只对变更部分的工程量进行按实计量，总价相应扣减或增加该变更部分的费用。 （3）发布的工程量清单项目特征描述与图纸、招标文件或答疑等有冲突的，如果在招标文件规定的时间内中标人没有提出异议，在中标后实际实施时，以招标人的解释为准，此块费用不作调整；中标人的报价文件中项目特征描述不全或综合单价分析中遗漏子项的，均视同优惠。 （4）施工所需临时便道、水、电以投标时现场踏勘条件为准，施工便道修筑及临时水电、通讯线路接引工作由承包人自行解决，并实施防护工程与警示标志，必要时发包人提供配合。本条款所发生的一切费用均已含在投标报价中，在投标报价中综合考虑，标后不予签证或调整。若临时供电工程在开工初期无法安装到位或者后期运营维护中出现线路故障等问题，承包人 应配备相应备用电源，以保证施工正常进行，由此产生的费用含在投标报价中，不再另行计取支付。 （5）本工程施工过程中为保证施工质量、安全所采取的保护性措施所产生的费用投标人应考虑在综合报价中，由于投标人未采取必要的保护性措施造成对周边已有设施或其他单位已完成的成品损坏而产生的费用由投标人承担。 （6）本项目施工过程中涉及到隐蔽工程量的计算，中标人应做好事中确认计量工作，未经确认计量的一律不予承认。 （7）非承包人原因引起的变更计量等，未在法定时间内提出申报，视为放弃。 （8）本项目所下发资料和招标文件相关约定有冲突的，投标人在招标阶段没有提出异议的，最终以招标人解释为准。 （9）投标人不得在中标后将工程转包、再分包、肢解分包，否则招标人有权解除合同，违约金不足以弥补招标人损失的，招标人仍有权向中标人追偿；施工过程中服从招标人及监理单位的统一管理，施工过程中严格按照图纸及相关规范要求组织施工，确保工程质量、进度、安全。 （10）施工中遇到各种突发事件影响现场施工的，由中标单位全权协调处理,自行考虑现场协调费用，在投标报价中综合考虑，此处不单独列项。 （11）施工期间，中标方对自供设备材料质量及安装质量负责，承担由质量问题引起的返工、工期拖延等相关责任和损失。 （12）施工用水、电由中标方自行解决，相关费用综合考 虑在投标报价中。 （13）涉及交通占道、道路破复、绿化移植，中标单位须按照属地管理部门要求办理相关手续，并按照相关标准和要求施工，竣工验收合格后移交至相关部门及单位。 （14）本工程需配合指挥市政单位进行破除开挖，投标人需充分考虑道路破复、各产权单位管线、沿线电线杆及路灯杆迁移、交通信号控制机、军用光缆、电力线杆、弱电、各专业管线及井室的避让、保护、协调及其他设施保护措施等相关费用并含在投标报价中，中标后该费用不予调整。 （15）本项目所涉及管线如靠近高压线、燃气管线，需报实施方案至产权单位，通过后方可实施；涉及管线如靠近高压线、燃气管线，需报实施方案至产权单位，通过后方可实施。以上相关费用含在投标报价中。 （16）涉及道路破复，需合理考虑施工方案，敷设临时钢板，做好相关协调工作，费用含在投标报价中。 （17）本工程安全文明施工要求高，投标人针对本工程所作出的安全文明措施必须符合合肥市创建文明卫生城市要求。施工现场卫生保洁自开工至工程市容卫生环境管理移交。同时，严格执行国务院 393 号令《建设工程安全生产管理条例》。必须严格执行《合肥市创建文明城市责任考评办法（试行）》《合肥市建设系统创文明城市工作实施细则》《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》和招标人针对本工程所作出的安全、文明措施， 确保符合合肥市创建文明卫生城市要求。中标人需按合肥市及合肥热电集团标准设置施工围挡，确保安全文明施工。以上费用含在投标报价中。 （18）工程施工时，招标人在工地安装工地监控系统，即时掌握施工现场信息，方便施工操作管理。工程施工时，招标人在工地安装工地监控系统，即时掌握施工现场信息，方便施工操作管理。投标人需配合招标人安装监控，同时做好设备保护，保证监控正常运转，并根据施工情况及时移动。相关费用包含在投标价中，不单独列项，中标后不予调整。同时对于招标人提供打卡机的，投标人需使用打卡机实名记录，并做好打卡机保护等工作。因保护招标人的监控及打卡机等设备不当导致打卡机丢失或损坏，中标人需负责赔偿同型号设备或修复如初。 （19）工作内容包含本项目所有土方工程工作内容（挖一般土方、回填方、余方弃置）， （20）土方工程量计算按开挖前自然方计算，此清单工程量为暂定工程量，具体以现场实测后计算工程量为准； （21）运距及弃土场中标人自行考虑，项目土方回填土源由中标人提供并负责回填装卸，费用包含在综合单价内； （22）自行勘察场区环境条件，招标人仅负责厂区环路修筑，其余便道均由中标人自行修筑，钢板铺设或砖渣均由中标人自行解决； （23）包含厂区土方回填土源提供及运输； （24）机械燃油费、驾驶员工资和食宿、加班费、机械租赁（土方开挖、运输机械）及调遣费、车辆维修保养、渣土费、场内外保洁费、道路清理、安全防护、安全文明施工、地方关系协调等均由中标人负责，包含在综合单价内。因中标人进度滞后造成的土方翻挖、内倒费用由中标人自行承担。 （25）中标人需全力配合招标人的现场管理。若因违反有关规定而被上级职能部门处理的，罚款全部由乙方承担。 中标单位提供自卸式工程运输车辆及驾驶员，驾驶员工资及车辆的燃油维修保养费用自行承担。 - 本项目要求的工期和施工节点时间是在既定的招标条件及施工图纸要求下投标人应完成的时间；必须考虑雨季、雨雪天气、汛期、高温天气、假期等因素，在施工过程中，所有中标人为了按时完成本项目所作出的赶工措施（不限于施工方案优化、为提高施工效率及配合地方政府及其他单位要求而需增加的人、材、机等）而发生的费用，招标人将不予认可，此部分费用请投标人报价时一并考虑，中标后不予调整。中标人在工程实施过程中的用工行为，必须严格按照《保障农民工工资支付条例》（国令第 724 号）、《安徽省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（皖政办〔2016〕22 号）以及《合肥市人民政府关于建立根治欠薪长效工作机制的实施意见》合政〔2022〕204 号等文件精神的有关规定，依法与招用的农民工签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资，足额缴纳农民工工资支付保障金、农民工工伤保险及相关税费。 - 各投标人在投标报价时充分考虑招标人对安全、工期、质量及其他要求的前提下结合本项目的特点、难点及现场踏勘情况，在确保自身合理利润情况下进行有竞争性的报价，严禁恶意低价竞标，杜绝“低中高结”现象，不得试图通过变更（含签证）或其它方式达到增加造价的目的，招标人将在后期的管理过程中严格依照招标文件约定对中标人实施管理，一旦出现违约行为，将从严从重进行考核处理。 - 建设工程不可竞争费构成及计费标准按《关于调整合肥市建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（合造价〔2021〕5 号）执行。 - 投标人应进行充分的现场踏勘，可能涉及施工作业场地租赁、水电的接入和计量、各部门之间协调费用、管线迁移费用、占道、破挖及恢复（含相关许可手续办理）等费用、所需物资材料及设备的进退场施工道路、所有勾接点（含井体、井盖及所有配件）费用等以及施工中不可预见费用。地表障碍物的迁移必须与相关部门协调，涉及迁移费用投标人应在编制投标报价时一并考虑，中标后不予任何调整。 - 本项目按照相关建设管理规定，业主委托聘请了监理单位、第三方检测单位等相关方来把控本项目的安全、质量、投资、进度，中标人须全程配合相关方开展工作，本条招标人将予以考核。 - 现场须做好各种检查、视察、考察、观摩等的相关准备、配合工作，确保接待工作顺利，中标人综合考虑，不单独列项。 - 本项目要求的工期是在既定的招标条件及施工图纸要求下中标人应完成的时间，实际以招标人具体要求为准。必须考虑雨季、雨雪天气、高温天气、假期等因素，在施工过程中，所有中标人为了按时完成本项目所作出的赶工措施（不限于施工方案优化、为提高施工效率及配合地方政府及其他单位要求而需增加的人、材、机等）而发生的费用，招标人将不予认可，此部分费用请投标人报价时一并考虑，中标后不予调整。对延误工期等违约行为，将严格执行有关违约金条款，此外，每延误一天，处以违约金 1 万元/天。无正当理由工期滞后 30 天，建设(监理)单位约谈、书面通知后无明显效果的，发包人可以按招标文件、合同约定处以合同价 1%的违约金，并单方面解除合同，承包人需在接到发包人解除合同通知后 14 天内退场，由发包人委托造价咨询单位对已完成的合格工程进行计量。 - 涉及土方工程量充分考虑校区内环境因素，由施工方根据现场踏勘及已有勘察报告，充分考虑现场施工情况和工程量，因施工方未充分考虑的由施工方自行承担损失。场地挖槽土方按现场暂存、场外暂存及外弃相结合的原则，充分考虑土方平衡，因施工方考虑不当引起的费用增加由中标人承担。所有涉及整改资料必须按照一点一策标准整理，做到条目清晰，整改前整改后照片对比，做到市级验收检查组方便查阅，所有资料要纸质版 3 份移交建设单位。 - 安全文明施工要求： （1）中标人应严格执行国家、安徽省和合肥市相关安全文明施工管理的相关规定及安全监督部门下发的最新通知，遵守招标人指定的安全管理制度及《排水工程文明施工及现场环境管理要点》，落实安全文明施工，本条进行考核。 中标人必须做好安全文明施工（包括但不限于：场区布置、安全防护、生活区管理、防尘降噪、夜间施工等），满足建设（监理）单位及各级政府、行业主管部门关于工程建设质量、安全、文明施工的相关要求。所有费 用包含在综合报价中，不单独计列，请谨慎报价，中标后不予调整。 （2）施工期间临时设施搭设、施工用料堆放、扬尘、噪音、污染控制、垃圾清运、土方覆盖等安全文明施工措施均须无条件服从招标人的指挥调度，同时中标人应配备专业的安全文明班组，对现场安全文明施工进行管控，本条予以考核。 （3）中标人管理人员及工人应统一配发反光上衣、安全帽，统一着装后方可进入施工现场。车辆冲洗干净后方可驶出工地，不得先污染后清理。禁止有污染车辆进入工地，否则对施工方予以处理。中标人须强化渣土运输全程的管理，对渣土运输过程中的不良行为负连带责任，招标人有权对中标人处违约金 1000-10000 元/次。 （4）对工程取土区域作业、建（构）筑物拆除作业、市政道路破除作业时，须持续开启雾炮车喷雾降尘，工地内黄土、易扬尘建筑材料超过 24 小时未施工的须进行覆盖，须采用防尘网或绿毡布覆盖到位。 （5）建筑工地内施工现场组织精细，机械设备、材料摆放有序，文明施工气氛浓厚。本项目须严格执行国家、市级及招标人管理要求。在施工现场设立扬尘污染的在线监控设施及对开挖裸露土方进行有效覆盖，同时在施工现场设置主要视角进行视频监控，费用一并考虑在投标报价中，标后不予调整。 （6）安全文明施工费以及其他相关等措施费按月由监理计量，若当月安全文明施工、环保、文明检查投入力度不够，通报上级主管部门，并在当月支付中给予扣除。 建设工程不可竞争费构成及计费标准按《关于调整合肥市建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（合造价〔2021〕5 号）执行，本工程最高投标限价（招标控制价）已按规定的措施项目、费率和单价列出招标工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用清单，投标人应承诺投标报价中已包含招标文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用。工程竣工结算时，未落实的施工扬尘污染防治和建筑工人实名制管理措施项目,应按清单所列金额从工程结算价款中扣除。 - 建设工程不可竞争费构成及计费标准按《关于调整合肥市建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（合造价〔2021〕5 号）执行，本工程最高投标限价（招标控制价）已按规定的措施项目、费率和单价列出招标工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用清单，投标人应承诺投标报价中已包含招标文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用。工程竣工结算时，未落实的施工扬尘污染防治和建筑工人实名制管理措施项目,应按清单所列金额从工程结算价款中扣除。 - 本项目在改造过程中需设置临时围挡及出入口将生产生活区域、学习区域与施工区域实现完全封闭隔离。 - 本项目主要位于市政道路内施工，工期紧、任务重、影响大，安全文明施工要求高，社会关注度高，因工期紧迫，要求多点同时开工，施工时应合理安排时间，做好施工中的噪声控制、扬尘管理，安全文明施工等措施，尽可能减少对周边环境的影响。中标人进场时，需提供有针对性的施工方案，综合考虑设计进度及施工中人、机、材投入，以保证按时保质完工。中标人必须根据招标人的要求采取切实可行的措施并确保交通畅通和安全，确保各种管线安全运营，确保居民出行方便，将施工给群众带来的干扰降低最低限度。因中标人原因造成管线损坏等其它恶劣影响事件，每发生一次处以承包人 5000 元/次的违约金。 - 为了尽量降低施工给居民造成的各种影响，原则上施工场地所有物料需当天用当天清，施工产生的垃圾同时当天清理。 - 中标人应安排好工期，有噪音的施工项目应利用非正常休息时间段进行；施工中产生的建筑垃圾应及时清理、产生的破坏应原价赔偿或予以修复，如未及时清理或修复，招标人有权选择其他单位进行清理或修复，相关费用从项目当月进度款或质保金中予以扣除。 - 本项目余土外弃必须运出项目范围之外的弃土场。道路水稳及沥青路面施工须配备胶轮压路机压实，水稳或沥青骨料严禁使用再生料。中标人所用水电的报装、施工、看护、拆除等相关均由中标人自行解决且中标人不得以水电尚未到位等理由延误工期。 - 中标人因安全文明施工及扬尘污染防治等问题，被区级行业主管部门通报、履约约谈或者新闻媒体曝光，处以 5 万元违约金；市级及以上的处以 10 万元违约金。中标人须自行考虑环保政策、城管要求等导致的土方运输问题，必要时按照招标人要求须进行二次土方倒运，并承担所有费用。投标报价含弃土场、渣土费、水土保持（包含监测验收全过程服务工作）、市容维护、交通导改、扬尘防治等一切费用；中标人应负责协调一切与该工程有关的地方关系，并负责支付工程有关的费用。 - 中标人应加强施工人员的安全教育和交底，经检查发现未经安全教育或交底，按 1000 元/次向发包人支付违约金。 - 现场指挥和作业人员必须遵照安全技术规范和操作规程文明施工，发现违章指挥、违章操作和吵架等不文明行为，按 2000 元/人次向招标人支付违约金，同时给予教育批评。 - 建设（监理）单位组织施工负责人、专职安全员每周 2 次对现场进行一次安全大检查，中标人将检查出的安全问题限期整改。整改不力的按 5000 元/次向招标人支付违约金。 - 临边防护必须按规范文件执行，现场未及时回填的沟槽、未安装井盖的检查井必须做好围挡、警示标识等临边防护措施，现场每发现一次按 2000 元/次向招标人支付违约金。 （18）渣土处置费用（建筑垃圾消纳处理费）：中标人负责办理渣土处置证、渣土运输证等渣土外运、弃置所需的一切手续并承担相关费用。此项费用数额较大，请投标人在报价时综合考虑，谨慎报价，所有费用包含在投标总价中，结算时不予调整。 （19）中标人仔细踏勘现场并做好各类调查工作，同时采取必要的保护措施防止因项目施工发生的第三方损失或自身损失（包括不限于：基坑支护位移导致项目损失，城市内涝导致项目损失等），请投标人在报价时综合考虑。 （20）因设计变更或者招标人要求等原因取消或者变更减少某项工程量时，相关费用必须据实核减，中标人不得进行索赔或者其他异议。 （21）涉及环保问题整改且项目建议书明确销号的项目最终以通过市、区级验收销号为准，施工单位施工整改必须至销号为准。 （22）中标人做好雨水天气的应急处置，夏季避免雨污水倒灌影响居民生活，冬季避免雨污水上冻致居民摔伤等意外，由此造成损失中标人自理。 （23）投标人必须考虑到开工时间的不确定性，投标报价时必须充分考虑到材料、人工、机械设备价格升降等因素，中标后不得因此原因提出工期或费用索赔。 （24）投标人应认真核对图纸，仔细踏勘现场，现状地形、地貌可能与设计图纸存在不符，投标人考虑各种潜在的风险；另外，因建设场地限制，施工组织综合性较强，投标人必须提前认真踏勘现场，做好测绘测量工作以及施工组织预案等，合理报价。上述情况，中标后不得以任何理由要求增加造价，因事先不踏勘现场造成的一切损失，由投标人自行承担。标前各投标单位应认真查看图纸并踏勘现场。如有疑问在招标文件规定的时间前提出答疑，谨慎报价，除业主提出的设计变更外，后期的图纸会审和其它因图纸不明确造成的漏项、节点不明等，其费用一律不予办理签证，均视为中标优惠或列入其它组价中。 中标人施工前要做好交通分流方案，施工涉及周边企业及住宅小区、学校、医院、村民菜田、苗圃等，施工过程中协调任务繁杂，中标人要对村民、居民、物业等单位或者个人的投诉妥善处理，及时化解各种纠纷和投诉。相关协调产生的所有费用（包括协调费用，处理投诉或者纠纷产生的一切费用，误工费用等）均包含在投标报价内，清单中不再单独列项，投标单位自行考虑，中标后不予调整。 （26）中标人须充分考虑项目建设过程中的不确定性，如:周边企业协调、居民阻挠及其他不可预见因素导致施工或验收时间推迟，造成人工、材料、机械设备价格升降等各方面、各种因素，请投标人充分考虑该部分费用，投标报价时谨慎报价，中标后不得因此因素提出索赔及调整。项目实施范围内的所有地上地下附属物保护、迁移及现场积水、图纸设计工程量外的高出土方、菜地、绿色植物、建筑垃圾、拆迁垃圾、现场混凝土块、生活垃圾、淤泥、沟塘、树根、道路两侧房建项目基坑回填土处理、施工范围内水井、其它所有地上地下杆管线（建筑物、构筑物）保护（迁移、维修、处理、赔偿等）、淤泥土及土方不足换填等一切拆除、回填、处理、外运等，涉及本项目施工的与中标人相关的事宜，施工至满足业主、产权单位、设计及后期施工等的所有要求，所涉及的费用由投标单位自行考虑，综合考虑在报价中，清单不再单独列项，结算时不再调整。 （27）由于非中标人的原因（如政策方面原因、规划设计调整或当地政府指令原因等）导致部分工程或部分单项工程推迟开工或取消，中标人不得就该建设工程的延迟或取消向招标人索赔，招标人亦无义务以其他工程替代或以其他任何方式对中标人进行补偿。无论该条款是否在建设工程施工合同中予以明确，投标人中标后均视为同意遵守。 （28）施工所需临时便道、水、电以投标时现场踏勘条件为准，施工便道修筑及临时水电、通讯线路接引工作由承包人自行解决，并实施防护工程与警示标志。本条款所发生的一切费用均已含在投标报价中，不予签证或调整。若临时供电工程在开工初期无法安装到位或者后期运营维护中出现线路故障等问题，中标人应配备相应备用电源，以保证施工正常进行，由此产生的费用含在投标报价中，不再另行计取支付。 （29）相关质量安全施工规范需符合招标人和建设单位/业主要求，招标人的相关规范详见招标附件。现场未做到位的，招标人有权依据相关内容进行处罚。 |

# 第三章 评标办法
（第三种：综合评估法（中位值））

## 评标办法前附表一——初步评审表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知” |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |
| 3.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知” |
|  |  | 项目经理资格及业绩 | 符合第二章“投标人须知” |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知” |
|  |  | 信用要求 | 符合第二章“投标人须知” |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知” |
| 3.1.3 | 响应性评审 标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知” |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知” |
|  |  | 安全要求 | 符合第二章“投标人须知” |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知” |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知” |
|  |  | 付款方式 | 符合招标文件关于付款条件的表述 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合招标文件的其他实质性要求和条件 |
| 3.1.4 | 施工组织设计评审标准 | 1.工程概况 | 描述准确 |
|  |  | 2.主要施工方案与技术措施 | 各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工方案与技术措施，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全 |
|  |  | 3.主要物资供应计划 | 投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要 |
|  |  | 4.主要施工机械、设备进场计划 | 投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要 |
|  |  | 5.劳动力安排计划 | 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要 |
|  |  | 6.确保工程质量的技术组织措施 | 施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准 |
|  |  | 7.确保安全生产的技术组织措施 | 施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力 |
|  |  | 8.确保工期的技术组织措施 | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求 |
|  |  | 9.确保文明施工的技术组织措施 | 针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 |
|  |  | 10.施工总平面布置图 | 应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求 |
|  |  | 11.重点、难点 | 满足招标文件前附表重难点要求，应单独成章，可以根据投标人理解另行增加内容 |
|  |  | 12.危大工程安全管理 | 根据招标人在招标文件中列明的危大工程清单及结合招标项目实际情况补充完善危大工程清单，编制专项施工方案并明确相应的安全管理措施 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | 说明：以上“3.1.4施工组织设计评审标准”评审因素中第6、7、8、11项必须通过，且全部评审因素通过率在80% 以上，施工组织设计评审方为通过。 其中“11.重点、难点”要求包括但不限于以下内容： 1.本项目安全文明施工要求高，须做好施工中的噪声控制、扬尘管理、 - 安全文明施工等措施，尽可能减少对周边环境的影响 |  |

## 评标办法前附表二——详细评审表

| 条款号 | 条款内容/评分因素 |  | 编列内容/评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  | （1）技术部分： 60分； （2）商务部分： 40 分 |
| 3.2.2 | 评标基准价计算方法 |  | 通过初步评审的投标人数量＜3家时，该项目流标。 计算评标基准价P值： ①3家≤通过初步评审的投标人数量≤5家时，以通过初步评审的各投标人的投标报价的算术平均值作为P值； ②通过初步评审的投标人数量＞5家时，计算技术部分得分前5名投标人的投标报价的算术平均值，得出P值。 |
| 3.2.3（1） | 技术部分（ 60 分） | 施工组织设计（40分） | 根据3.1.4中内容编制，且其中第6、7、8、11项必须通过评审，根据编制情况综合打分，本项最高得40分。 |
|  |  | 投标人业绩（6分） | 自2023年1月1日以来，具有300万元以上土石方施工或土方外运项目相关业绩。提供业绩相关证明材料，时间以合同签订时间为准。（每提供1个符合要求的业绩得3分，本项最高得6分。） |
|  |  | 综合评价（14分） | 由评委会根据投标人的实力，投标人对本地土方工程要求的了解、熟悉程度、企业规模，用户的口碑（如无重大质量、安全事故，服务及时，按时完工等方面的用户评价）、是否具备本地化服务、清单编制合理性等综合进行打分。投标人自行提供相关证明材料，包括但不限于业绩、项目获奖、用户评价、企业信息等内容。本项最高得15分。 |
| 3.2.3（2） | 商务部分（ 40 分） | 商务报价得分 | 设通过初步评审的投标人的投标报价为P1，其商务报价得分（D1）按照下述公式计算得出： D1=（1-｜P1-P｜/P）× 40 分 注：得分保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入） |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法（中位值法）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1~2名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，采取由评标委员会抽签的方式确定其排序。

## 2. 评标原则、评标委员会组成及职责

### 2.1 评标原则

评标委员会遵循“客观公正，实事求是”的原则，依据招标文件，对所有的合格投标文件进行相同程序和标准的审查、评估及比较。

### 2.2评标委员会组成及职责

2.2.1招标人依法组建5人及以上单数的评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会推举产生评标委员会负责人。

2.2.2各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认；对评标结论持有异议的评标委员会成员可以阐述其不同意见和理由；评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出说明并记录在案。

2.2.3评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

## 3. 评审标准

### 3.1 初步评审标准

3.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表一。

3.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表一。

3.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表一。

### 3.2分值构成与评分标准

3.2.1 分值构成：见评标办法前附表二。

3.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表二。

3.2.3 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表二。

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表二。

## 4. 评标程序

### 4.1 初步评审

4.1.1评标委员会依据本章第3.1款规定的标准对各投标人的技术文件进行初步评审。形式评审、资格评审和响应性评审均为符合性评审，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。初步评审未通过的，不再进入详细评审。

4.1.2 否决投标的其他情形：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标人的投标报价与公布的最高投标限价相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

### 4.2 详细评审

4.2.1 评标委员会按照本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.2.3（1）目规定的评分因素和分值计算出技术部分得分A；

（2）按本章第3.2.3（2）目规定的评分因素和分值计算出商务部分得分B。

4.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.3 投标人得分= A+B。

4.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

### 4.3 投标文件的澄清说明、补正和报价修正

4.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2投标人必须在规定的合理时间内将澄清、说明或补正内容提交评标委员会，评标委员会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求并现场告知。澄清时间自评标委员会要求时间起最多不超过15分钟。在规定时间内未按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容权利，评标委员会可按对投标人不利的解释去进行判定。

4.3.3澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），并构成投标文件的组成部分。

4.3.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.3.5 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人拒不澄清确认或不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 4.4 评标结果

4.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1~2名中标候选人（标明排列顺序），或根据招标人授权直接确定中标人。

4.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

## 5. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为投标人不诚信行为。

# 第四章 合同条款及格式

XXX工程专业分包合同

工程承包人：

工程分包人：

签订地点：

签订日期：  年  月  日

目录

第一条 乙方资质、注册情况及纳税身份情况	1

第二条 工程概况	1

第三条 分包合同价款	2

第四条 合同工期	2

第五条 质量标准	3

第六条 材料供应、机械租赁和试验检测	4

第七条 双方的权利和义务	8

第八条 安全文明、环保施工	14

第九条 双方驻工地代表	16

第十条 工程价款的结算与支付	17

第十一条 税务	21

第十二条 变更	21

第十三条 竣工验收	22

第十四条 竣工结算及移交	22

第十五条 质量保修	22

第十六条 违约责任	23

第十七条 合同解除	26

第十八条 其它约定	27

第十九条 争议的解决方式	30

第二十条 不可抗力	30

第二十一条 审计	31

第二十二条 合同文件的组成	32

第二十三条 土石方工程其他要求	32

第二十四条 附则	38

建设工程施工专业分包合同

工程承包人：                            （以下简称甲方）

工程分包人：                             （以下简称乙方）

为加快XX工程项目施工进度，依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 乙方资质、注册情况及纳税身份情况

1.1统一社会信用代码统一社会信用代码:

1.2企业资质证书

资质证书编号：

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

1.3 安全生产许可证

安全生产许可证编号：

许可范围：

有效期：

1.4 乙方为：一般纳税人/小规模纳税人

第二条 工程概况

2.1分包工程名称：                           ；

2.2分包工程地点：                     ；

2.3分包工程承包范围及工作内容：  具体见招标文件                                                    。

2.4 乙方应于签订本合同前   日内，向甲方缴纳履约保证金      。项目竣工验收合格后，乙方申请无息退还。

第三条 分包合同价款

本合同采用综合单价合同模式。合同暂定总价为：人民币（大写）       ，（小写） ￥        元，其中暂列金：人民币（大写）                 （小写） ￥                         元。增值税税率：      ；增值税税额为：人民币（大写）                       ，（小写）为￥                  元。

签约合同单价（不含税）为：人民币（大写）                ，（小写）为 ￥                     元。

第四条 合同工期

4.1 合同工期总日历天数为：     天。

4.2 以开工令为准；竣工日期：开工令下达后   日历天。进度报送：乙方须每周向发包人、监理单位、审计单位提交周工程量报表用于审核计量，未提供的后期不予调整。

4.3 乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误、因发包人调整工期等可能产生的相关费用已包含在合同价款中，乙方不得因此向甲方提出索赔。

4.4因政府、发包人、甲方等原因导致项目不能及时开工或停工、窝工给乙方造成的人员、机械误工损失等风险已计入工程量清单的各项单价中，施工期间材料、人工、机械设备价格波动风险由乙方承担，不得因此提出索赔。因小区施工空间狭小导致的材料二次倒运费用，已包含在合同价款中，不另行支付。

4.5若因乙方原因导致进度严重滞后，在甲方催告后仍未整改的，甲方有权变更或者解除合同，并重新选择施工队伍进场。乙方应在甲方规定的时间内退场完毕。若乙方未能在上述期限内退场，乙方遗留在项目现场的所有物品视为乙方的抛弃物，甲方有权处置，由此发生的费用及后果由乙方承担；若乙方届时仍有人员滞留项目现场，甲方有权以合理方式清场，由此发生的费用及后果由乙方承担。给甲方造成的损失、责任及甲方重新挑选施工队伍进场施工的费用以及甲方所接受的罚金、索赔等费用与责任，均由乙方承担。同时，甲方有权扣除乙方的履约保证金。

第五条 质量标准

5.1 工程质量标准为：满足甲方与发包人总包合同对工程质量的约定。

5.2 具体施工必须满足以下要求：

5.2.1 乙方应按本工程采用的施工技术规范，甲方提供的施工图及下发的技术交底要求，合理组织施工，加强质量控制，确保工程质量。

5.2.2 甲方按总包合同约定的有关质量标准对乙方完成的工作进行验收。如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，若乙方拒绝修复、拖延修复、修复不达标准，甲方有权另行委托第三方代替乙方进行修复，由此发生的费用和对甲方造成的损失由乙方承担；工程质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括发包人质量罚款等全部经济损失，且工期不予顺延，甲方有权在应付款项或履约保证金中扣除，不足部分有权要求乙方另行支付，同时有权解除合同。

5.2.3 乙方在每道工序完成并自检合格后通知甲方，甲方验收合格后通知现场监理进行验收检查。每道工序经甲方、现场监理验收合格后方能进行下道工序施工，同时乙方安排人员及车辆进行配合；施工现场发生违规行为，甲方有权制止和下发暂停施工令。甲方、现场监理进行检查和检验，不免除或减轻乙方按照合同约定应当承担的责任。

5.2.4 甲方及上级部门对乙方施工现场质量进行检查时，乙方要提供相关资料（含措施费用凭证），对检查中存在的问题，乙方要认真进行整改，整改完成后及时上报甲方进行复查。

5.2.5 乙方必须按甲方要求做好单项、单位、分部、分项、检验批工程的质量记录、评定工作，保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。

5.2.6 乙方如果出现质量事故，必须在第一时间上报甲方，同时按照国家有关规定进行处理。

5.2.7本工程缺陷责任期与总包合同保持一致,缺陷责任期为24个月，乙方及其人员对本合同工程质量终身负责。缺陷责任从甲方的总包工程整体正式竣工验收日期算起。

第六条 材料供应、机械租赁和试验检测

6.1材料供应：

6.1.1本工程主要材料建设单位提供，其他材料由乙方自行采购。

甲供材料清单：（见招标文件）

领用要求： （见招标文件）

6.1.2 主要材料及设备的选用权和价格的确定权归甲方所有：为确保工程质量，在设计单位进行施工图设计过程中，须向甲方书面出具一份拟用于本工程项目的主要材料及设备的规格型号、技术参数、档次、品牌、产地、性能等的详细清单。

6.1.3 合同明确的甲供材料，乙方必须无条件使用，严禁自行采购，否则甲方有权认定乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。且乙方领用出库的材料由乙方自行保管、堆码、遮盖、标识，费用由乙方承担，保管、堆码、遮盖、标识应符合甲方相关要求，并接受甲方监督。所有乙方领用的甲方材料发生的二次及多次转运均由乙方负责并承担转运费用。

6.1.4因天气、便道等原因致使车辆无法正常进入工地，乙方应积极配合，保证材料到场，若乙方不配合造成材料短缺，所引起的损失和费用乙方承担。

6.1.5甲方将施工用电接至二级配电箱，二级以下配电箱由乙方负责；甲方提供施工用水接入端口；乙方的用电、用水设备、线路、电费、水费由乙方自行负责并承担费用。如该费用由甲方垫付的，甲方有权从乙方结算价款中直接扣除。

6.2机械设备和周转材料

6.2.1乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。

6.2.2乙方自备的机械设备需符合安全性能要求，满足施工需要。乙方机械设备进场后、使用前，由甲乙双方共同对安全性能符合要求的进场机械进行现值评估，评估结果由双方签认后作为本合同的组成部分。乙方进场的机械必须服从甲方的统一管理。

6.2.3 乙方同意：乙方中途退场，若甲方不使用乙方机械设备时，乙方进场的所有机械设备无条件退场，不得遗留甲方工地，阻碍甲方施工，乙方怠于撤离，导致机械设备损坏遗失的后果，或由此给甲方或第三方造成的损失均由乙方承担。

6.2.4乙方自购材料及要求：

除合同约定的甲方提供的甲供材料外，合同工程所需的其它材料均由乙方自购。

推荐品牌清单：（见招标文件）

质量要求：（见招标文件）

乙方自行采购的辅料，必须符合国家、行业有关法律、法规、标准、规范要求，有出厂合格证及检验报告单，并经甲方检验后方可使用，否则，视为乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任；甲方的检验不免除乙方对其所购材料质量应负的责任和义务，使用该材料对工程和他人人身、财产造成损害的，乙方应承担一切责任。

工程甲供材以外所需材料均由乙方自行采购，提供自检合格证，但应当在进场前由监理单位及招标人认可后，方可进场使用，且须由三检单位按有关技术规范要求对材料（设备）质量进行检验，最终须确保通过相关部门验收和移交（包含所有相应检测试验）。如甲方和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，乙方必须无条件服从该要求。

为确保产品质量，乙方采购的产品须为原产地原厂家生产的产品，不得贴牌。品种、规格、型号、性能、档次、技术参数等必须满足招标文件要求并得甲方书面确认后方可使用，同时甲方有权到该生产厂家生产线实地考察该批次产品的生产情况和产品质量，并取样封存，生产厂家需提供产品的生产证明及相关合格证明等资料，乙方须配合甲方的此项工作。

因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问题由乙方承担所造成的一切损失。乙方自行采购的材料必须选用甲方推荐的品牌或不低于推荐品牌质量标准的其他品牌；采用其他品牌的应附附件，注明详细品牌、相关技术参数、业绩等经评审小组评审。主要材料及设备的选用权和价格的确定权归甲方所有，乙方用于本工程项目的主要材料及设备的规格型号、技术参数、档次、品牌、产地、性能等需满足甲方及设计单位要求。

乙方自带的用电、用水、生产、生活等材料、物资必须符合国家、行业有关法律、法规、标准、规范及甲方安全质量环保、文明施工、标准化管理等要求，否则，甲方有权要求替换符合要求的材料、物资，费用由乙方承担。

乙方负责提供的材料和设备，应向甲方提供材料和设备的合格证明及出厂证明，并对材料和设备的质量负责。如乙方采购的材料和设备不符合图纸或有关标准要求时，乙方应在甲方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。

6.3 试验检测

施工范围内的工程试验检测项目费用由乙方承担。

第七条 双方的权利和义务

7.1.甲方：

7.1.1 全面负责与设计单位、发包人、监理的联系和协调工作。加强对乙方农民工的定期点名制度，加强过程管控。

7.1.2 负责该工程项目控制测量、复测、试验工作，及时提供设计图纸、工程地质及地下管线等有关资料（变更原因影响的除外），负责施工、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。向乙方提供工程定位桩、水准点、坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。

7.1.3负责工程测量定位、沉降观测，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收，负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。

7.1.4 负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备。

7.1.5负责对乙方使用本合同资金的情况进行过程监控，乙方应保证专款专用。

7.1.6 负责依据发包人、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。

7.1.7负责工程的施工检查，对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行违约处理。

7.1.8 按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更设计）、该项目规定使用的《技术规范》、甲方有关技术文件要求对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。

7.1.9 负责按本合同约定办理结算、支付。

7.1.10负责进行工程各项常规试验和委外检测，其费用由乙方承担，甲方在乙方的计价款中扣除。

7.1.11根据发包人对工期的要求及乙方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因此向甲方索赔。

7.1.12监督乙方的用工和工资支付情况。如乙方未按时支付其员工（包括农民工）工资时，甲方有权采取相应的解决措施：包括但不限于直接从乙方应得合同价款中代为支付，甲方的代为支付视为对乙方合同价款的支付。

7.1.13如乙方为履行本合同向他人租赁物资、购买材料等，因未及时结清费用给甲方造成影响的，甲方有权暂不向乙方支付剩余合同价款直至解决问题为止。

7.1.14 甲方的驻工地代表若发生变更，应及时通知乙方。

7.1.15甲方提供的机械设备性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。

7.1.16甲方提供的周转材料、低值易耗材料应按时运入现场交付乙方，保证施工需要。

7.1.17就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行；若乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方相应款项中扣除；若乙方完成工作不符合要求或甲方认为乙方无力完成分包工程，甲方可单方终止合同；甲方有权要求乙方更换甲方认为乙方不称职的人员。

7.2.乙方：

7.2.1严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、技术交底等要求精心组织施工；若发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，立即通知甲方；认真执行三检制度（即自检，互检，工序交接检验制度），确保工程质量达到约定的标准；对本分包范围内的工程质量向甲方负责。

7.2.2投入满足施工所需的人、财、物，并纳入甲方经理部统一管理，施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格和上岗操作证复印件须报甲方备案，以上人员应保证及时到位并常驻现场进行对本工程的管理，离开工地必须向甲方履行请假手续。

7.2.3乙方必须配备包括专职安全质量管理员等在内现场管理人员。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全计划，确保施工安全；必须为从事危险作业的农民工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

7.2.4加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，做到文明施工。

7.2.5自觉接受甲方、监理工程师、发包人及有关部门的管理、监督和检查。施工过程中投入必要的安全生产费用，采取完备的安全防护措施，消除事故隐患。

7.2.6按时提交施工报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。

7.2.7做好施工场地周围建筑物、构筑物、文物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁使用的机具、周转材料及其他设施，因乙方责任发生损坏，自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

7.2.8服从甲方转发的发包人及监理工程师的指令，履行总包合同约定的与本合同工程有关的所有义务及工作程序。在本项工程中，发包人对甲方的要求以及甲方向发包人的承诺，对乙方具有同样的制约作用。

7.2.9负责分包工程施工场地的平整、施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况约定）及独立使用的施工便道和临时设施的修建和维护；自行承担自有人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

7.2.10开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备、半成品需求计划、用水、电计划等并报甲方审批；根据甲方施工组织设计总进度计划的要求，编制分包工程施工组织设计、年、月、旬、周施工计划，经甲方批准后严格实施。

7.2.11尊重监理,信守合同，维护甲方的信誉。自觉接受政府职能部门、发包人、甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查。

7.2.12不得将本工程分包范围内的部分或全部工程分包给其他单位或个人，禁止转包。

7.2.13已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

7.2.14做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方应收取相应的费用。

7.2.15如需甲方协助解决施工中出现的外围环境干扰，承担相应费用。

7.2.16遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方施工导致的罚款、赔偿、诉讼等均由乙方负责，并承担相应的责任和费用。

7.2.17按照国家现行法律法规和当地政府规定与农民工签订劳动合同。

7.2.18施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证须向甲方提供原件核对，并留存复印件备案；且一线生产人员应符合国家法定年龄；乙方雇员进出场必须在甲方登记；否则，甲方有权解除合同。其中特殊工种的资格证及上岗操作证等必须按发包人及当地政府要求提供。

7.2.19乙方应当建立健全职业健康安全体检制度，在进场前对其员工进行健康体检，并向甲方提供相关健康证明，以满足本合同施工作业需要。另乙方承诺按照甲方要求组织从事接触职业病危害作业人员进行岗位中职业健康体检，承诺定期（每年不少于1期）组织其管理管理人员及劳务人员进行体检，体检费用由乙方自行承担，体检报告应及时整理并提交给甲方的项目部。

7.2.20凡乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供以下实名制信息：基本信息应包括建筑工人和项目管理人员的身份证信息、文化程度、工种（专业）、技能（职称或岗位证书）等级和基本安全培训等信息。从业信息应包括工作岗位、劳动合同签订、考勤、工资支付和从业记录等信息。诚信信息应包括诚信评价、举报投诉、良好及不良行为记录等信息。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，并配合甲方的检查,以便甲方备核。

7.2.21乙方应当每月向甲方提供加盖乙方公章的工资发放单，按月足额发放工资，并接受甲方的监管。乙方必须及时、足额为履行本合同人员缴纳国家规定的社会保障费用。

7.2.22乙方应书面授权委托本工程实施过程中的材料领用人和现场安全质量负责人，并将授权委托书、身份证明、签字交甲方相关部门备案留底，作为乙方合同履行中的签认依据。

7.2.23乙方应当安排其班组长在班组成立时与甲方签订《安全质量责任书》，并向甲方出具《安全质量承诺书》，乙方班组长与甲方签订的《安全质量责任书》及向甲方出具的《安全质量承诺书》.中的义务、责任和承诺，视为乙方的义务、责任和承诺，对乙方产生效力。

7.2.24乙方应按合同约定向甲方开具真实、有效、合格的增值税专用发票，并按实际提供应税服务情况，准确填写发票项目。

7.2.25乙方开具的增值税发票（专用发票/普通发票）在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供丢失发票的存根联复印件，以及乙方所在地主管税务机关开具的《丢失增值税发票（专用发票/普通发票）已报税证明单》，积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续，如因乙方拒绝履行配合义务，造成甲方经济损失的，应由乙方承担。

7.2.26 在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果甲方取得增值税专用发票尚未认证抵扣,乙方应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请，并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请，乙方开具红字增值税专用发票。

7.2.27对本工程内容、合同条款、价格等所悉信息赋有保密义务。

7.2.28 工程施工时，甲方提供打卡机，乙方需使用打卡机实名记录，并做好打卡机保护等工作。因使用不当，导致打卡机丢失或损坏，乙方需负责赔偿同型号设备或修复如初。

第八条 安全文明、环保施工

8.1乙方应遵守国家、地方政府及行发包人管部门颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程的关于安全、环保、现场文明施工、标准化管理方面的有关要求，严格按照安全环保标准组织施工，做好本工程的安全管理工作。

8.2甲方根据需要在施工现场配置统一的安全、文明施工设施、保护器材、安全警告标示牌等，乙方承担相应费用。

8.3乙方进场后必须接受甲方的安全教育，乙方应提供接受教育农民工的身份证原件审查，并提供复印件备案，由乙方授权委托人签认接受安全教育人员的花名册等安全教育资料。农民工未经培训合格，不得上岗作业；乙方要按照国家法律法规设置专职安全管理人员，保障施工现场的安全；特殊工种操作人员必须经过专业培训，取得证件，才能上岗。乙方应将人员培训的记录报甲方备案。

8.4乙方对本工程安全负责，应配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程执行，服从甲方安全监督和管理。乙方责任造成的人身伤亡、机械事故及其他财产损失均由乙方承担，同时一旦发生任何事故，乙方应立即采取一切合理必要的措施保护现场，防止损失的扩大，并立即向甲方报告事故详情。乙方应根据分包合同中安全生产管理协议的约定及甲方的指令，履行国家和工程所在地政府规定的有关事故处理程序。

建筑施工人员（含乙方在本合同范围内的雇员）团体意外险费用由乙方承担。

8.5 按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应对本单位参建人员进行职业病预防、检查、治疗和康复工作，并承担由此发生的相关费用。

8.6乙方要做好文明施工和标准化建设。交工前乙方负责对已完工程进行保管并及时清理场地。如乙方违反上述约定，未进行及时清理而由甲方派员实施，乙方同意相关费用在当期计价款中扣除。施工时，应采取措施防止因施工原因致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害。应及时修建临时排水设施，保持施工场地排水通畅。按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。由于乙方施工原因造成的环境污染事件，乙方应负全部责任并承担由此发生的所有费用。

8.7现场标识：施工现场显著位置设置五牌一图、重大风险源公示牌、农民工维权告知牌等，格式符合《管网类项目围挡及现场标识牌标准》；实行网格化管理的项目需设置网格化公示牌，明确责任人及联系方式。

8.8防护要求：特种作业人员穿深蓝色反光上衣，高处作业佩戴五点式安全带；施工围挡需实现封闭隔离，设置降尘、照明、隔音设施。

8.9扬尘控制：施工工地设置自动喷淋降尘系统，施工时连续喷淋；工程取土、拆除、市政道路破除作业时持续开启雾炮车，易扬尘材料超过24小时未施工的需用防尘网或绿毡布覆盖；渣土运输车辆冲洗干净后方可驶出。

8.10现场管理：施工产生的物料当天使用当天清理，垃圾当天清运；未完成工作面需做好围挡、防护及夜间照明，影响通行的施工部分需用钢板铺设并做防噪处理。

8.11其他未尽的施工技术规范及相关安全文明施工措施等，需满足甲方及业主单位相关要求。

第九条 双方驻工地代表

9.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：     ，职务：项目经理，联系方式：          ，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批收方结算资料等文件，签发或发布相关指令。

9.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为:      ，身份证号：                          ，联系方式：            负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的收方结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款、材料领用、结算签字、往来文件签收等相关事宜。乙方工地代表需实际到岗，未到岗或更换的，甲方有权解除合同并没收全部履约保证金。

9.3 甲乙双方若需更换驻工地代表，应及时通知另一方。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方驻工地代表和其他人员，乙方应予以撤换。

9.4双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方项目部公章的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外乙方持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字都不具有该事项最终确认的效力。

9.5 施工期间乙方工地代表每月在工地不少于22天由甲方或监理单位进行考核，未经甲方和监理单位许可，乙方工地代表每缺岗一天，乙方承担 2000元/天的违约金，累计 10天的，视为项目经理未实际到岗，甲方有权无条件解除合同，没收全额履约保证金。

第十条 工程价款的结算与支付

10.1计量

按双方认可的实际发生的       （车次/实方）为准结算。乙方不得以运输量增减、工程进度、价格浮动、法定节假日加班等一切因素影响而要求甲方变更合同单价。

10.2付款方式

（1）本工程无预付款；每月根据工程进度支付已完工程量工程款的 70%进度款；总包工程完工后付至已完工程量的80%，总包工程竣工验收合格后付至已完工程量的90%；审计结算后开具全额增值税专用发票，付至结算价的97%，余款 3%作为质保金，待质保期满且承包人完全履行了保修义务质量回访合格后付至审定价款的100%（无息）。质保期为工程竣工验收合格之日起计两年。

（2）如承包人未按合同约定向发包人支付违约金，发包人可从当期应付工程进度款中直接扣除同等金额。

（3）每笔款项支付前，承包人须事先报送书面的款项申请，并提供当期已完成工程量计量文件及其他满足付款条件的证明材料，经发包人审核通过后支付。

（4）付款方式为银行转账。若采用其他方式则产生的贴息由承包人承担。

乙方收款银行账户名称：                   ；

开户行：                                 ；

账号：                                   。

10.3其他要求

（1）乙方须在甲方每次付款前向甲方提供合法有效的，与结算金额等额的增值税     发票。乙方未提供发票或者提供虚假发票的，甲方有权拒绝付款，因乙方未及时开具发票或者开具不符合合同约定及法律规定的发票而造成的付款延迟等后果由乙方自行承担，乙方未提供发票无权向甲方主张逾期利息。发票的开票单位必须为乙方单位，抬头单位必须为甲方单位，并按照合同实际履行情况，准确填写发票项目。一切税费由乙方自行承担，货款付至合同项下乙方银行账户。

（2）因乙方原因无法向甲方开具协议约定发票，无论是否导致本协议终止、变更、解除，乙方均应按合同额的 5 %向甲方承担违约责任，同时不免除乙方向甲方开具协议约定发票的义务。乙方应遵守国家法律规定，不得虚开增值税发票，否则自行承担相应法律责任。

（3）乙方确认：甲方按合同约定办理结算后，以短信方式通知乙方，乙方接收短信的手机号码为【                     】，合同履行过程中，甲方向该号码短信送达的任何信息均视为已向乙方送达。如乙方变更该号码，则应当以书面形式通知甲方，否则甲方送达原号码的信息仍然视为已送达。乙方如对短信内容有异议的应当在收到短信后三日内与甲方核对，否则视为乙方已认可短信内容。

（4）合同签订后，合同不含税单价维持不变，增值税专用发票税率、税金和含税单价随国家政策的调整而调整。

（5)本合同项下所有款项支付均是优先支付本金。

10.4结算方式

10.4.1工程最终结算价=有效工程量*全费用单价*费率±有效签证 （有效工程量为财政审计后的工程量，有效签证同为财政审计后的签证，费率=中标价/最高招标限价）。

10.4.2设计变更与现场签证的价格调整

因甲方原因造成或经甲方书面同意的设计变更、现场签证，按如下办法进行相应的价款调整：

- 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价，除外情形：①对于投标报价中分部分项工程项目单价高于最高投标限价相应子目单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量 15%的，超过 15%的增加部分工程量的单价按最高投标限价相应子目单价与承包人报价浮动率【承包人报价浮动率 L=（1—中标价/最高投标限价）×100%，下同】同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据，但最高投标限价相应子目单价有明显错误的除外；②对于投标报价中分部分项工程项目单价低于最高投标限价相应子目单价的幅度超过承包人报价浮动率的，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%的，超过 15%的减少部分工程量的单价按最高投标限价相应子目单价与承包人报价浮动率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据，但最高投标限价相应子目单价有明显错误的除外；

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

（3）投标报价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由乙方根据变更工程资料、合同签订时的计量和计价规则、当期的工程造价管理机构发布的信息价格，提出变更工程项目的单价，经建设单位审核双方认可作为结算依据；

（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由乙方根据变更工程资料、合同签订时的计量和计价规则和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格，提出变更工程项目的单价，经建设单位审核双方认可作为结算依据；以上主材价格不下浮；

10.4.3工程量清单详见附件，清单单价为全费用不含税综合单价。

10.4.4承包人需在工程项目竣工验收后2个月内完成竣工验收移交表，自验收时间起算，整理报送工程竣工资料，逾期未报送的，自行承担相应责任。

10.4.5承包人提交工程结算应遵循诚信原则，若（A-B）/B >10%时（其中：A指承包人送审的工程结算总造价，B指审定最终工程结算总造价），则超出10%部分的审计费用（按皖价服[2007]86号文件规定收费标准计算）由承包人承担，并由发包人在支付工程款时直接予以扣除。若（A-B）/B >15%时，追加超出15%部分结算编审费用款项2倍的处罚,并由发包人在支付工程款时直接予以扣除。

第十一条 税务

11.1乙方应按合同约定依法纳税。

11.2甲方向乙方支付结算款前，乙方应按合同约定向甲方提供合法有效、正规的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付。

11.3乙方负责缴纳的所有税费已包含在合同总价中。

第十二条 变更

12.1甲方有权根据发包人和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行。因变更增加工程量的，合同价款相应调整，工期相应顺延；因变更减少工程量的，合同价款应相应减少，工期相应调整。

12.2 施工中乙方不得擅自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

12.3 变更价款的确定：经监理、设计院及发包人单位批准的工程数量变更增加或减少，按照乙方实际完成并经甲方审定的变更数量，按照合同附件中的细目单价对乙方进行计价；无单价的项目，由甲乙双方协商确定。

12.4 乙方应在工程变更确定后11日内向甲方提出变更分包工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。乙方在双方确定变更后11日内不向甲方提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

12.5 乙方不执行从发包人处直接收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令。如乙方直接收到此类变更指令，应立即通知甲方并向甲方提供该直接指令的复印件。甲方应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

第十三条 竣工验收

13.1   （根据招标文件要求或业主单位要求）

分包工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。

13.2甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告通知发包人进行验收，乙方应配合甲方进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，甲方应按照总包合同约定的验收程序自行验收。

13.3由于乙方原因导致分包工程竣工验收未能通过的，乙方应负责修复相应缺陷并承担相应的费用和责任。

13.4本工程经过国家或地方审计部门审计及财政部门的竣工决算评审后，如分包工程的工程量减少，则双方竣工结算按审计或评审后的工程量计算。

第十四条 竣工结算及移交

14.1分包工程竣工验收报告经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款及结算方式，进行工程竣工结算。

14.2甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后应及时进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。甲方确认竣工结算报告后向乙方按照合同约定支付分包工程竣工结算价款。

第十五条 质量保修

15.1在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，乙方承诺：甲方对发包人所承诺的质量保修义务在分包工程范围内同样适用于乙方。

15.2 若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并从质保金中扣除。质保金不足的，甲方有权直接从工程款中扣除，仍不足时，甲方有权向乙方索赔。

第十六条 违约责任

16.1如甲方付款迟延，乙方同意给予甲方6 个月的宽限期，在此宽限期内，甲方不承担违约责任及利息。甲方未按照本合同约定向乙方支付合同价款的（因项目发包人未能向甲方及时付款或乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方向乙方支付违约金。违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的货款，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款的1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。

16.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

16.2.1若乙方未能按本合同工期和甲方及发包人的要求完成本工程，每延期一日，应向甲方支付10000元违约金；无正当理由工期滞后30天，甲方有权处以合同价1%的违约金并单方面解除合同。

16.2.2乙方作业质量不符合本合同约定的质量标准，该部分不予计量，乙方应向甲方支付20000元违约金，甲方有权单方面解除合同。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由乙方自行承担。

16.2.3乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付 50000  元违约金，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。

16.2.4因乙方原因造成的质量事故或经有关单位和部门认定的质量事件，材料、重作、返修、返工等一切损失均由乙方承担，并应向甲方赔偿损失，赔偿数额据实计算。甲方有权单方面解除合同。

16.2.5乙方擅自停工的，承担违约金5000元/天，停工3日（含3日）以上的，甲方有权单方面解除合同并没收乙方全部履约保证金，乙方必须无条件退场，赔偿因停工给甲方造成的一切损失。

16.2.6 乙方在分包作业和验收过程中，被发现偷工减料、以次充好或劳务作业质量存在问题的，每发现一次乙方须向甲方支付20000元违约金，并承担因此造成的损失。甲方有权单方面解除合同。

16.2.7 乙方未履行按月足额发放员工（包括农民工）工资引起不良影响的，乙方应承担50000元/人次违约金，甲方有权没收乙方农民工工资保证金及采取其它措施。发生农民工上访或群体事件，每次支付50000元违约金，造成不良后果的支付100000元违约金。若发生劳动争议或劳务纠纷时，乙方应积极处理，避免给甲方造成不良影响及损害，并赔偿甲方因处理纠纷所发生的费用，此部分费用甲方有权在应付工程款中扣除，不足部分有权对乙方追偿。

16.2.8  安全文明施工：安全检查中发现隐患未整改或未按时整改的，每个隐患处1000-2000元罚款；安全文明施工不符合规定的，每项支付1000元违约金。

16.2.9 乙方或乙方相关人员不得以任何理由和方式，阻碍、干扰甲方项目部、公司本部、上级单位、发包人、监理及政府部门的正常工作，如有违反本条款，乙方承担由此造成的各种损失，并承担违金100000元/次，甲方还有权单方面解除合同。

16.2.10 未经甲方同意，乙方擅自退场的，应向甲方赔偿由此造成的一切损失，甲方有权没收部分或全部履约保证金。

16.2.11乙方将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人的，应向甲方支付100000元违约金，并应赔偿甲方因此所造成的损失，且甲方有权解除合同，没收全部履约保证金。

16.2.12 因乙方原因导致媒体负面报道或管理部门曝光的，乙方应向甲方支付 100000元 / 次违约金。

16.2.13本合同中所涉及的债权，乙方不得转让，也不得用于任何形式的担保。若乙方擅自转让或用于担保的，则该行为无效，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

16.2.14乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

16.2.15乙方应按合同约定及时向甲方提供增值税专用发票，逾期提供的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金500元。因乙方开具的增值税专用发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

16.2.16乙方未能提供增值税专用发票的，甲方有权暂停支付相应款项，且乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

16.2.17乙方有义务配合甲方接受税务机关、审计部门、安全质量等的检查工作，如果乙方拒不配合，由乙方支付50000元的违约金，并承担对甲方造成的损失。

16.2.18乙方在施工过程中不得侵犯任何第三方的知识产权，因侵犯他人的知识产权所引起的责任，由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的一切损失。

第十七条 合同解除

17.1当下列情形发生时，本合同可解除：

17.1.1出现合同第十六条约定的合同解除情形；

17.1.2甲乙双方协商一致。

17.2当合同解除后，甲乙双方按如下约定进行合同解除后的计量、付款和结清：

17.2.1合同解除后，甲方将按乙方完成的、甲乙方代表签认的、符合本项目验收标准的工程数量和《工程量清单》单价（扣除甲供料和质保金）进行计量。

17.2.2合同解除后，甲方将暂停对乙方的一切付款，在查清剩余应付款项并扣除有关款项（如质保金、违约金等）后再行支付。

17.2.3一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第十八条 其它约定

18.1乙方对甲方负责，承认并严格按照发包人、监理、甲方有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准执行，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。

18.2临时工程

18.2.1施工便道由甲方统一规划、设计，由乙方修建至各工点。施工便道日常维护由乙方承担，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。

18.2.2 乙方应根据施工需要办理通过第三方道路的通行权，费用已包含在各分项承包单价中。需要甲方协调时，甲方应积极协助。

18.2.3施工中涉及弃土、弃碴、水系、支挡、围挡等由乙方负责处理并承担费用，其已包含在合同各分项单价中。

18.2.4乙方生产生活所用工棚、场地等所有临时工程和设施由乙方修建，乙方自备设备由乙方安装、调试，上述费用均以包含在合同各分项单价中，甲方不再另行支付。

18.2.5施工用电、用水由乙方自行负责，电力、用水等设施（包含变压器、配电盘以上及以下）由乙方保管、维护，丢失、损坏的由乙方承担损失，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。

18.2.6乙方必须自备足够的电源，在网电设施建立前或网电停电期间，由乙方自发电施工，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。

18.2.7乙方设备、人员调遣及食宿由乙方负责，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。

18.2.8所有临建设施按照发包人或甲方标准执行，费用已包含在各分项承包单价中，甲方不再另行支付。

18.3因征地、拆迁、监理（含）指令、地方干扰、工艺中断、图纸滞后、材料供应、不可抗力等引起的停窝工损失及风险由乙方承担，相关费用已包含在本合同各分项承包单价中，乙方不得以此为由向甲方另行索赔。

18.4乙方承诺在履行本合同过程中遵纪守法，保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

18.5未经甲方书面授权，乙方不得以甲方名义或类似甲方名义从事任何活动。否则，一切责任均由乙方承担。

18.6乙方在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告甲方，乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误按发包人批复（工期顺延、停工费用）给乙方补偿。

乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

18.7乙方在撤场前，由乙方在本工程所造成的外欠款应全部付清，并向甲方提供相应凭证。如未付清，在相关方找到甲方时，乙方应按甲方要求及时处理，否则甲方有权用乙方预留款代付。

乙方撤离现场时，应运出自带小型机具并清除剩余材料、垃圾和各种临时设施，做到现场和工程整洁，达到甲方认可的状态。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。

18.8鉴定。甲乙双方对乙方完成工程量存在争议且无法协商一致时，双方同意将争议部分提交予以鉴定，甲乙双方以鉴定结果计算工程量并进行结算支付，鉴定费用由乙方承担。

18.9乙方下属农民工因工资问题发生上访或群体事件，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达甲方指定地点或者政府有关部门进行处理；逾期不处理的，乙方同意由甲方会同当地政府或者劳动行政管理部门，依据农民工提供的证据，确定乙方的欠薪金额并予以代付，乙方同意无条件接受该代付金额，并由甲方在应付乙方的工程价款或质保金中扣除，工程价款或质保金不足的，甲方可向乙方追偿；同时，乙方应按拖欠工资总额的30%向甲方承担违约责任。

18.10 项目经理要求：项目经理须实际到岗，未到岗或与中标项目经理不符的，甲方有权解除合同并全额没收履约保证金；乙方更换项目经理需经甲方同意，否则承担50000-100000元/次违约金。

18.11风险承担：施工期间材料、人工、机械设备价格波动风险由乙方承担，不得因此提出工期或费用索赔；因政策、规划设计调整等非乙方原因导致工程推迟开工或取消，乙方不得向甲方索赔。

18.12协调义务：乙方负责处理施工过程中与交警、城管、园林绿化、周边居民、物业、街道办等单位的沟通协调，承担相关费用及纠纷处理费用。

18.13文物保护：施工中发现文物，乙方需立即采取保护措施并报告甲方，按文物行政部门要求处理，未及时报告或隐瞒不报导致文物损坏的，乙方承担赔偿责任及法律责任。

第十九条 争议的解决方式

甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，选择以下第①种方式：①提交工程所在地法院进行诉讼；②由合肥市仲裁机构进行仲裁。

第二十条 不可抗力

20.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见，在合同履行过程中不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、泥石流、洪水、山体滑坡、地震、海啸、流行疾病、疫情、骚乱、戒严、暴动、战争、政府行为等。

不可抗力发生后，甲乙双方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。双方对其损失的意见不一致的，按第19条〔争议的解决方式〕的约定处理。

20.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后7日内提交最终报告及有关资料。

20.3 不可抗力后果的承担

20.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

20.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的甲方提供的材料和工程设备的损坏，由甲方承担；

（2）乙方自备的机械、材料的损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担。

不可抗力发生后，乙方应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，乙方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因乙方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

20.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过7日或累计超过14日的，双方均有权解除合同。

第二十一条 审计

根据发包人对本工程审计的要求，相关审计部门对本工程的审计结论对乙方同时具有约束力，甲方有权根据审计结论对乙方合同价款等进行对应调整。

第二十二条 合同文件的组成

22.1招标文件、投标文件、答疑澄清文件、设计变更通知书、技术联系单；

22.2甲乙双方合同书、补充协议书及附件；

22.3中标通知书；

22.4乙方投标书；

22.5本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；

22.6本项目工程质量检查、验收标准；

22.7本项目施工安全标准；

22.8本项目施工组织设计；

22.9本项目施工工期、进度计划（含节点计划）；

22.10发包人、监理和甲方的文件；

22.11甲乙双方会议纪要；

22.12甲方与发包人签订的合同。

以上文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。合同文件组成中，招标文件与本合同不一致的，以招标文件为准。

第二十三条 土石方工程其他要求

23.1 运输起止地

23.1.1起始地：施工现场；目的地：甲方指定地点。

23.1.2乙方提供自卸式工程运输车辆及驾驶员，驾驶员工资及车辆的燃油维修保养费用由乙方自行承担。

23.2 履约担保

23.2.1在签订合同前，乙方应向甲方指定银行账户转账  / 元作为履约保证金或提供   50000   元金额入库保证金

23.2.2履约保函格式按照采购文件规定办理。

23.2.3履约保函的续期：履约保函到期前甲方两个月内督促乙方续办，若到期未续办，需交纳等额的履约保证金或以未付等额的款项转为履约保证金，否则后期不予结算。

23.2.4履约保证金退还方式、期限及标准：按采购文件约定执行。

23.2.5工程款转保证金：工程款转履约担保的，保证金应在前三次付款完成扣留，并转至公司履约保证金专户。

23.3 运输安全及施工进度

23.3.1乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

23.3.2乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如因乙方过错发生各类人身、财产安全事故，由乙方承担责任。

23.3.3乙方在施工过程中若因设备不足、资金不足、人员不够、管理不力等原因造成进度计划滞后的，也不按甲方的施工要求调整力量的，甲方有权解除合同，同时乙方应承担合同价     %违约金给甲方，且由此造成的一切损失全部由乙方负责；

23.3.4乙方必须无条件服从业主及甲方统一进度计划安排配备足够的人员和运输车辆以保证总体施工计划的实现。

23.4 运输管理

23.4.1乙方运输车辆必须严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

23.4.2乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

23.4.3乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

23.4.4乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

23.4.5乙方应当配备具有操作证件及资格的人员并同该人员订立劳动合同，为其购买社会保险，合同履行过程中乙方有关人员遭受伤害的，由乙方自行承担责任。

23.4.6乙方应当为其车辆购买满足运输要求的保险，合同履行过程中因乙方车辆自身原因或者乙方机械操作人员等有关人员导致的交通事故或者其他事故致使甲乙双方或者第三方有关人员受伤的，由乙方承担侵权赔偿责任。

23.5 违约责任

23.5.1本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务履行的，须返还乙方履约保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，已交履约保证金将不予返回。

23.5.2乙方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约金。

23.5.3乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，并没收乙方所交履约保证金。

23.5.4合同项下运输任务完成或者合同期限届满后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，甲方有权没收乙方所交履约保证金。

23.5.5乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的权限，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方解除本合同，并没收乙方所交履约保证金。

23.5.6乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥，妨碍施工现场交通运输秩序的，每查处一次乙方应当向甲方支付违约金人民币伍佰元 (￥：500元)，由甲方在支付给乙方的运费中扣除。

23.5.7乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理，装运至指定地点卸载，乙方自行承担相应费用。

23.5.8合同履行过程中，乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的，甲方有权单方通知乙方解除本合同，并没收乙方所交履约保证金。

23.5.9乙方运输车辆非经甲方批准，擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上(含48小时)的，甲方有权单方通知乙方解除本合同，未结算部分运费将不再结算支付，并没收乙方所交履约保证金。

23.5.10乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或履约保证金中扣除。

23.5.11乙方必须按照环保部门要求服从建设单位、监理单位、甲方的质量管理。接受建设单位、监理单位与甲方的检查，并执行建设单位、监理单位、甲方下达的工作指令。乙方应积极配合、支持建设单位、监理单位的检查、监督，所发生的费用由乙方负责。对乙方拒绝执行建设单位、监理单位及甲方工作指令的，乙方每次应向甲方支付5000元的违约金，同时甲方有权解除合同。若因乙方原因造成甲方遭到建设单位、监理单位罚款的，则由乙方全额承担。

23.5.12施工现场整洁、文明、有序、高效并制定相关的各项制度及措施，现场使用的运输车辆等必须符合甲方要求。

23.5.13乙方机械操作人员必须持有效证件上岗；

23.5.14乙方承诺承担施工过程中发生的安全事故和意外事件所造成的一切经济损失（含乙方雇佣人员人身伤害），甲方因上述原因对外承担的费用，甲方有权从乙方应得运输费用中直接扣除，不足部分乙方另行支付给甲方。

23.5.15乙方应按有关法律规定，为雇佣人员办理建筑工程施工人员团体人身意外伤害保险或雇主责任险，单人保险赔付额不低于50万元，保费乙方承担。如甲方另行投保，乙方按承包工程占甲方承建工程金额比例承担保费。

23.5.16乙方对自己进场人员严格管理，严格遵守国家法律法规以及地方有关规章政策。乙方对所发生的民事纠纷和其他严重事件，造成后果由乙方自负，甲方不承担任何责任。如果甲方为此被他人追究责任，乙方承诺：甲方有权向乙方追偿，并从乙方应得运输费用中直接扣除，不足部分乙方另行支付给甲方。

23.5.17乙方负责其施工范围内的地方协调工作，在施工期间由此发生的纠纷和阻挠项目施工造成的经济损失由乙方自行承担，在乙方无法协调解决并支付赔偿时，甲方根据情况有权暂停乙方运输结算款的支付，待乙方协商解决后监督赔付，乙方不得以此为理由怠工、鼓动地方闹事阻碍施工，否则乙方按10000元/次支付甲方违约金,造成甲方的经济损失,由乙方承担,甲方有权解除合同。

23.5.18乙方与甲方签订合同的授权委托人，必须是派驻现场的负责人，并坚持在施工现场履行合同责任，不允许将运输任务转包他人，对转包他人的行为，一经发现，视乙方根本违约，甲方有权解除合同，因此造成的一切损失由乙方承担。

23.5.19乙方负责做好施工现场文明施工和扬尘治理等工作，安排人员场地清扫、垃圾清除及渣土遮盖等工作，费用由乙方承担。

23.5.20乙方与任何第三方签订的经济合同，甲方均不承担任何连带责任。如果甲方为此被他人追究责任，乙方承诺：甲方有权向乙方追偿，并从乙方应得运输费用中直接扣除。

23.5.21乙方在运送土方过程中应当采取措施保证安全文明施工，不得造成泥土抛撒，若抛撒泥土的应当及时清理，因乙方未及时清理造成人身损害赔偿的，由乙方承担全部责任。

23.5.22乙方应当及时办理渣土证保证运输顺利，因乙方未及时办理渣土证或无法办理给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任，并承担违约金    万元。

23.5.23乙方必须自行履行合同义务，不得将运输任务分解或者整体转给他人履行，否则视为乙方根本违约，甲方有权解除合同并没收履约保证金。

23.5.24本合同项下债权不得转让，否则乙方按照合同价款的      %承担违约责任。

23.5.25乙方发生上述约定的违约行为或者有其他违约行为时，除应当按照上述约定承担违约责任，还应当向甲方支付合同价款      %的惩罚性违约金。

23.5.26因甲方原因导致甲方逾期付款的，宽限期为    个月，宽限期后仍未付款的，甲方应承担欠付款项利息（以欠付款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心贷款基础利率自宽限期满之日起计算至款清之日），但甲方所承担的所有欠付款项利息不得超过欠款的5%。

23.5.27因乙方原因导致合同已履行部分无法进行结算、开具合同约定发票及款项无法支付的，由乙方自行承担相应责任及损失。

23.5.28因乙方违约导致诉讼或仲裁，因诉讼或仲裁产生的律师费、保全担保费、保全费、诉讼费、仲裁案件处理费等一切费用均由乙方承担。

第二十四条 附则

24.1在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后3日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

24.2双方对本合同条款均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

24.3未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书。

24.4本合同从双方签字并盖章之日起生效，甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。分包合同的权利义务终止后，双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

24.5本合同正本拾份，具有同等效力，甲方执陆份，乙方执肆份。

| 工程承包人：（盖章） | 工程分包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 住所地址： | 住所地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

安全协议书

甲方：

乙方：

为加强安全生产管理，保障生命财产安全，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确双方在施工中的安全责任及义务，确保施工安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律规定，双方签订本协议，共同遵守。

一、工程概况

工程名称：

工程地址：

分包范围：土方运输；具体详见工程量清单。

二、双方责任

（一）甲方

1、认真贯彻国家、地方关于生产、消防安全工作的方针、政策，严格执行有关安全生产的法律法规，并在施工中监督、检查乙方施工人员严格遵守、认真执行。

2、检查乙方相关执照、证件是否有效。

3、设置安全管理专职或兼职安全管理人员，建立安全责任制或定期安全检查制度等。

4、甲方有责任对乙方施工中存在的安全问题进行监督检查，有权下达安全隐患整改指令或者命令其停止继续作业。

5、施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全进场教育，介绍有关安全管理规章制度和要求，并督促乙方施工人员严格遵守、认真执行。

6、根据工程的具体特点，向乙方做安全技术交底，对地下管线和障碍物等也应向乙方详细交底，并督促乙方执行安全保护措施。

7、施工期间，甲方指派专人负责联系、检查、督促乙方执行有关安全生产情况，发现存在安全事故隐患的，应当要求乙方及时整改，情况严重的，应当要求乙方暂时停工，并向有关部门报告。甲方安全管理人员有权对乙方违反安全生产的部门及人员进行处罚。

（二）乙方：

1、乙方施工期间对施工现场的施工人员人身安全负总责。

2、按甲方的要求编制施工组织设计，并制定有针对性的安全施工技术措施，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

3、对现场施工人员进行环境及安全教育、考核，经甲方考试合格后方可上岗，并向甲方提供现场施工人员的名单及身份证、务工证、特殊工种上岗证等各类证件复印件备案，乙方取得甲方核发的教育安全合格证后方可正式开工，乙方在现场的管理人员及施工人员均须持证上岗，特殊作业人员必须持有效操作证书上岗作业。所有进场车辆证件、保险齐全。

4、乙方在施工期间必须严格遵守甲方的安全生产各项规定，接受甲方的督促、检查和指导，对于甲方安全管理人员检查出的安全隐患，乙方必须在规定的期限内进行整改。

5、施工暂时停工时，乙方要做好安全防护。

6、乙方在施工过程中，在发生危及人身安全的紧急情况下，有权立即停止作业，并撤离危险区域。

7、乙方必须使用合格的防护用具和机械设备，使用的设备和机具必须有年检合格证；乙方施工人员进入现场，必须佩戴安全帽及相关安全器具。

8、严格执行各类防火、防暴制度，施工现场制定严格的安全用电及安全防火措施，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，施工现场应配备相应数量的灭火器材和消防设施，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续。

9、施工中可能导致损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、特殊的设施及设备等做好专项防护。

三、事故处理

在施工中由于乙方安全管理不善发生人员伤亡、火灾、机损等安全事故，均有乙方承担责任，甲方不负担任何责任。由此给甲方财产造成损失的，乙方按评估价赔偿。

四、处罚

乙方因违反有关规定而被上级职能部门处理的，罚款全部由乙方承担。

五、其他约定

本协议经双方签字或盖章后生效，工程完工经甲方验收合格后终止。

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：            或委托代理人（签字）：

20  年  月  日                    20  年  月  日

廉政协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，       （以下称甲方）与         （以下称乙方），特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                             的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按    /     专项纪检监察工作组（如有）要求开展相关工作。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门：                          ，联系电话：            。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2. 追究乙方其他违约责任；

3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或                          法定代表人或

授权代表：              (职务)        授权代表：             (职务)

姓名：                                姓名：

签字：                                签字：

廉政监督联系人                        廉政监督联系人

姓名：                                姓名：

签字：                                签字：

电话：                                电话：

地址：                                地址：

日期：                                日期：

第五章 计价依据及工程造价确认

1. 计价依据

1.1 计价依据的确定符合国家法律法规、现行有关标准与规范，工程所在地的省、市工程定额和工程造价的规定以及工程造价信息要求。

1.2 2018版《安徽省建设工程费用定额》安全文明施工费费率属不可竞争费率，执行《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知 》建标〔2021〕42 号，具体如下：

| 项目名称 |  | 计费基础 | 费率（%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑工程 | 装饰装修工程 | 安装工程 | 市政工程 | 园林绿化工程 | 仿古建筑工程 |
| 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 3.28 | 2.6 | 1.78 | 3.57 | 1.75 | 2.07 |
|  | 非市区 |  | 2.7 | 2.3 | 1.60 | 2.76 | 1.58 | 1.86 |
| 文明施工费 |  |  | 5.12 | 4.5 | 6.1 | 7.33 | 3.05 | 4.67 |
| 安全施工费 |  |  | 4.13 | 3.1 | 4.22 | 5.28 | 2.16 | 2.27 |
| 临时设施费 |  |  | 8.1 | 5.8 | 4.6 | 7.99 | 3.2 | 3.98 |
| 房屋建筑、市政工程中挖或填土石方量大于5000m3的大型土石方工程，安全文明施工费费率按房屋建筑工程或市政工程相应费率乘0.6系数。 不可竞争费率，如遇政策性调整，按照最新文件执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 工程造价确定

2.1 本项目采用工程量清单计价。

2.2 除招标文件另有约定外，本项目计税采用增值税一般计税方法。

2.3 建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。

2.4 分部分项工程项目清单采用综合单价计价。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程和措施清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内的风险费用。

3. 招标工程量清单编制要求

3.1 招标工程量清单编制依据如下：

（1）2018版安徽省建设工程工程量清单计价办法；

（2）《关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价[2018]13号）及《关于调整合肥市建设工程计价依据增值税税率的通知》（合造价[2019]1号）；

（3）建设工程设计文件及相关资料；

（4）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

（5）拟定的招标文件及其补充通知答疑纪要；

（6）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；

（7）招标人对项目其他相关要求文件。

3.2 招标工程量清单作为招标文件的组成部分，是编制最高投标限价（招标控制价）、投标报价、计算工程量、调整合同价款、办理工程竣工结算以及工程索赔等的依据。

3.3 投标人在投标报价过程中有责任和义务对招标人提供的工程量清单进行分析和核对,发现问题应按招标文件要求以书面形式告知招标人。

3.4 工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、不可竞争项目清单、其他项目清单、税金项目清单组成。采用统一格式和表格，具体构成内容见“工程量清单”。

3.5 分部分项工程量清单项目特征是结合本工程项目的实际情况予以描述的，对清单项目的技术和质量有要求的，见招标文件技术部分。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制，专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定。

3.6 招标工程量清单编制范围应与招标文件中明确的工程招标范围一致。工程量清单的组成内容应当完整、项目特征描述应准确全面，与施工图纸保持一致。

4. 最高投标限价（招标控制价）编制要求

4.1 最高投标限价（招标控制价）编制依据如下：

（1）2018版安徽省建设工程费用定额；

（2）2018版安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则；

（3）2018版安徽省配套计价定额；

（4）《关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价[2018]13号）及《关于调整合肥市建设工程计价依据增值税税率的通知》（合造价[2019]1号）；

（5）建设工程设计文件及相关资料；

（6）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

（7）招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要；

（8）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（9）工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）施工期间的风险因素；

（11）其他相关材料。

4.2 最高投标限价（招标控制价）为本次招标工程限定的最高投标限价，应当在工程所在地建设主管部门备案。最高投标限价（招标控制价）不做上调或下浮。如最高投标限价（招标控制价）超过批准的概算，招标人应将其报原概算审批部门审核。

4.3 最高投标限价（招标控制价）应采用工程单价计价，正确、全面地使用国家、省市标准、计价定额以及相关文件，成果文件质量应符合相关标准及规程的规定。最高投标限价（招标控制价）包括分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金。

4.4 分部分项工程费按本招标文件的分部分项工程量清单的特征描述及有关要求，结合第4.1款编制依据确定。

（1）综合单价中人工和施工机械台班单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的单价计算；

（2）综合单价中材料、工程设备单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的单价以及本招标文件规定的暂估价、市场调查价格计算；

（3）本招标文件中列有材料、设备暂估价的，按暂估价计算；

（4）综合单价中人工、材料和施工机械台班消耗量均按2018版安徽省定额消耗量计算；

（5）综合单价中综合费费率按2018版安徽省建设工程计价依据及《关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价[2018]13号）计算；

（6）综合单价中应包括招标文件约定的应由投标人承担的风险范围及其费用，风险按本招标文件第4.1款约定计算。

4.5 措施项目费按本招标文件中的措施项目清单，根据拟定的招标文件和常规施工方案确定。对于施工机械设备的选型根据工程特点和施工条件，本着经济实用、先进高效的原则确定。措施项目费依据项目具体情况进行合理确定，复杂项目需按专家论证后的方案编制。

4.6 不可竞争费（含安全文明施工费、工程排污费）按本招标文件中的不可竞争项目清单编制确定。

4.7 其他项目费用应按照下列规定计价:

（1）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写；

（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写；

（3）计日工按招标人列出项目和数量，结合第4.1款编制依据的要求确定综合单价并计算费用；

（4）总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。

4.8 税金（增值税）按税金项目清单，结合第4.1款编制依据的要求编制，不得降低标准。

5. 投标报价编制要求

5.1 投标报价编制依据如下：

（1）2018版安徽省建设工程费用定额；

（2）2018版安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则；

（3）2018版安徽省配套计价定额；

（4）《关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价[2018]13号）及《关于调整合肥市建设工程计价依据增值税税率的通知》（合造价[2019]1号）；

（5）建设工程设计文件及相关资料；

（6）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

（7）招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要；

（8）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计；

（9）市场价格信息或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）合同执行期间由投标人承担的风险因素；

（11）其他相关材料。

5.2 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。

5.3 投标人应按招标人提供的招标工程量清单填报综合单价和合价，未填报的综合单价和合价，视为此项费用已合在工程量清单的其他综合单价和合价中。

5.4 分部分项工程费根据招标文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内投标人承担的的风险费用。

5.5 措施项目费根据招标文件中的工程量清单措施项目，结合第5.1款编制依据确定。投标人对招标人所列的措施项目可根据工程实际情况结合施工组织设计进行增补。

5.6 不可竞争费（含安全文明施工费、工程排污费）根据工程量清单不可竞争项目，结合第5.1款编制依据确定，安全文明施工费费率不得调整。

5.7 其他项目费用应按照下列规定计价:

（1）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写，不得更改；

（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写，不得更改；

（3）计日工按招标人列出项目和数量，结合第5.1款编制依据的要求确定综合单价并计算费用；

（4）总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。

5.8 税金（增值税）按税金项目清单，结合第5.1款编制依据的要求编制，不得调整。

5.9 投标报价编制注意事项

（1）除可调整价格的主要材料和甲供材及实行暂估价的材料及设备以外，其他由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，中标后不作调整，综合单价中的材料费应包含材料运杂费、采保费等一切应有费用；

（2）结算时实行暂估价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用；

（3）本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用；

（4）开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在招标文件规定的时间内向招标人提出异议或修正要求，否则招标人不予认可；

（5）招标人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单；

（6）若工程量清单遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%且招标人未在规定的时间前进行修正并重新发布的，对于合肥市市级投资建设项目，其工程变更程序按照《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级投资建设项目变更管理规定的通知》（合政办〔2018〕64号）执行，且招标人仅对工程量清单遗漏项目、单项子目工程量误差超过±3%的子目合计金额增减幅度超过签约合同价金额3%的部分的予以调整，其中工程量清单遗漏项目按照合同约定的变更估价规定执行，单项子目工程量误差超过±3%的子目按照中标（成交）单价执行；

（7）除合同另有约定外，中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价在施工图纸和合同约定范围一律不予调整；

（8）本招标工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。

第六章 工程量清单及图纸

# （另册）

第七章 投标文件格式

（项目名称）      标段施工招标

## 投标文件
（技术文件）

投标人：                               （盖单位章）

年         月         日

目  录

一、投标函（不含报价）

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）投标人近年完成的类似项目情况表

四、投标人信誉情况

五、施工组织设计

六、新材料、新工艺、新技术应用（如有）

七、其他资料

### 一、投标函（不含报价）

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究       （项目名称）   标段招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿以报价文件投标函中的投标总报价，按合同约定实施劳务相关工作，修补项目中的任何缺陷。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 工程质量：        ；工期：        日历天。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税（适用于注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人）；

（7）投标报价中已包含招标文件公布的施工扬尘污染防治措施费用，我方将按照招标文件要求对农民工工资、扬尘污染防治进行办理专户设立、工资支付等事宜。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7. 我方承诺：至投标截止时间为止，我公司、我公司法定代表人及拟派的项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人：                                           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

投标人基本账户开户名：		 账号：			   开户行：

日期：          年          月          日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授权委托书。

### 三、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（或注册建造师） |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”的要求在本表后附资质证书副本、安全生产许可证、营业执照副本等材料。接受联合体的，联合体成员分别填写。

### （二）投标人近年完成的类似项目情况表

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理（或注册建造师） |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理单位及联系电话 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □资格审查用业绩 □技术文件评分用业绩 |

注：此项投标人的业绩主要体现投标人综合实力，投标人根据自身情况综合提供，表后附相关业绩证明材料。投标人可根据业绩数量自行增加表单。

四、投标人信用情况

根据招标公告中信用要求内容提供

五、施工组织设计

1． 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）工程概况；

（2）主要施工方案与技术措施；

（3）主要物资供应计划；

（4）主要施工机械、设备进场计划；

（5）劳动力安排计划；

（6）确保工程质量的技术组织措施；

（7）确保安全生产的技术组织措施；

（8）确保工期的技术组织措施；

（9）确保文明施工的技术组织措施；

（10）施工总平面布置图；

（11）重点、难点；

（12）危大工程安全管理（如有）；

（13）招标文件规定的其他内容。

2． 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

### 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时 设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的 情况和布置。

### 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

### 六、新材料、新工艺、新技术应用（如有）

格式自拟（如有）。

如投标人未提供本表或未在本表填写，视同投标人本项目无上述情况。

七、其他资料

投标人对照评标办法要求，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照评标办法要求，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格。

（项目名称）      标段施工招标

## 投标文件
（商务文件）

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目  录

一、投标函（含报价）

二、工程量清单报价书

### 一、投标函（含报价）

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究         （项目名称）   标段招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥         ）的除税单价、人民币（大写）         元（¥         ）的含税投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3.                           （其他补充说明）。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人：                                           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

日期：         年         月         日

二、工程量清单报价书

1、投标报价书封面

投  标  总  价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                                  （单位盖章）

法定代表人或其授权人：                       （签字或盖章）

编制人：                       （造价人员签字盖专用章）

时间：        年      月      日

2、总说明

总  说  明

工程名称：                                                       第    页    共     页

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工期内的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为        。

工程量清单报价书格式根据附件《工程量清单》填报除税单价。